# 项目例会记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 2019年9 月3 日19 时 | 地点 | 图书馆研讨室 |
| 主持人 | 郭鑫 | | |
| 参与人员 | 杜科松，郭鑫，李瑞，夏旺，武晨然 | | |
| 会议主题 | 项目日常总结和工作安排 | | |
| 会议要点 | 总结已完成的工作，讨论接下来的安排，任务分配 | | |
| 会议内容 | 1. 各组员汇报自己已完成的工作：   李瑞，夏旺，武晨然完成了界面方面的东西  杜科松完成了括号匹配和补充方面的东西  郭鑫完成了gcc方面的东西   1. 讨论了遇到的问题：   编译功能的实现困难，代码行数的显示问题等   1. 安排了接下来的工作   李瑞，夏旺，武晨然继续完善界面，和编译功能链接  郭鑫继续完成编译方面的东西  杜科松继续实现自动补充和关键字高亮 | | |